在线考试支持系统（ESS）开发计划

开发人员：宋益明、王泽霖、伍佳艺、肖安祥

开发时间：2017-10-16 ~ 2017-12-17 共9周

前8周分为4个迭代进行开发，最后1周视情况安排

迭代一（1周）

账号体系、课程体系、邮件发送

迭代二（2周）

试题导入、随机生成试卷（考前）

迭代三（3周）

考试相关配置、在线考试

迭代四（2周）

成绩统计、生成试卷（考后）

开发流程

包括概要设计、编码、功能测试

每次迭代由一人负责，进行概要设计、安排任务，并负责任务的验收

概要设计需经过所有开发人员评审

功能测试需保证系统对外表现符合预期